# Velsanet 신규 네트워크 설치 및 인식 과정

## 1. 개요

벨사넷에서 신규 네트워크를 신설할 때는 단순한 장비 설치가 아닙니다.
각 계층(T4, H6, O8, D12, I20)에 맞춰 작업지시서(WI, Work Instruction)를 발행하고 검증 후 설치해야 하며, 설치 완료 시 네트워크 AI가 구조를 인식합니다.

이 과정은 안전성, 자율 복구, E2E 구조 인식을 보장하기 위한 필수 절차입니다.

## 2. 단계별 프로세스

### 2.1 설계 및 계획

- 전체 서비스 영역, RU/T4 밀도, H6/O8/D12/I20 레이어 설계

- 하이퍼큐브 기반 계층 좌표 및 연결 규칙 설정

- 장애 및 트래픽 시나리오 기반 최적 설계

- 작업지시서(WI) 초안 작성

결과물:

- 설계도

- 하이퍼큐브 좌표표

- E2E 경로 시뮬레이션 결과

- 초기 장애 대응 전략

### 2.2 작업지시서 발행

- 설계 내용을 기반으로 현장 설치 팀에 작업지시서(WI) 발행

- WI 내용:

  - 설치 위치(T4/H6/O8 노드 좌표)

  - 연결 대상(H6 ↔ RU, O8 ↔ H6, D12 ↔ O8 등)

  - 광코어, 전력, 통신 포트 지정

  - 우회 및 슬립 모드 기본 설정

목표: 설치팀이 정확히 어떤 장비를 어디에 설치해야 하는지 명확히 이해

### 2.3 사전 검증

- WI 기반으로 디지털 트윈/시뮬레이션 검증

  - E2E 경로 생성 가능 여부

  - 하이퍼큐브 기반 연결 가능 여부

  - 장비 및 링크 용량 검증

- 오류 발생 시 WI 수정 후 재발행

결과물:

- 검증 완료된 WI

- 예상 설치 시뮬레이션 결과

### 2.4 설치 시공

- 현장 팀이 WI 기준으로 장비 설치

- T4, H6, O8, D12, I20 레이어 순서 준수

- 설치 후 각 장비 상태 활성화

- 초기 연결 테스트 수행

설치 검증 포인트:

- 장치 정상 부팅 및 통신

- H6 근접 메쉬 형성 확인

- O8 E2E 홉 진입 상태 확인

- D12 지역 수렴 테스트

- I20 글로벌 결정 가능 상태 확인

### 2.5 네트워크 AI 초기 인식

- 설치 완료 후, O8 레이어가 하위 T4/H6 구조를 E2E 홉 단위로 스캔

- O8 내부에 하이퍼큐브 좌표 기반 구조 인식 테이블 생성

- D12가 지역별 구조 상태 수집 및 우회 경로 후보 계산

- I20에서 글로벌 구조 판단 및 초기 수렴 상태 확인

결과:

- 모든 O8이 하위 구조를 완전히 인식

- 초기 E2E 경로가 활성화

- VELSA 네트워크가 자가 인식 및 초기 자율화 상태 진입

### 2.6 후속 검증 및 운영 테스트

- 실제 트래픽/장치 부하 시뮬레이션

- 장애 시나리오 적용(노드 장애, 링크 장애)

- VELSA가 우회, 재배치, 슬립 모드 적용 여부 확인

- 필요한 경우 WI 및 하드웨어 재조정

목표:

- 신규 네트워크 구조가 설계 의도대로 자율적으로 동작하는지 검증

- 상용 환경 전환 전 안정성 확보

## 3. 시각적 흐름

설계 → 작업지시서 발행 → 디지털 검증 → 설치 시공 → O8 구조 인식 → D12 수렴 → I20 글로벌 판단 → 초기 자가 복구

- 화살표는 순차적 과정

- O8에서 하위 구조 인식을 통해 E2E 경로를 스캔

- D12/I20은 구조적 판단 및 수렴 담당

## 4. 고려 사항

- 장치/링크 좌표는 하이퍼큐브 기반으로 정의

- 슬립 모드 임계치 및 우회 경로 정책은 WI에 사전 설정

- 설치 후 O8 초기 인식 과정이 완료되어야 D12/I20에서 수렴 가능

- 모든 단계는 디지털 트윈 시뮬레이션 검증 후 진행

## 5. 결론

벨사넷 네트워크 신설 시, 단순 장치 설치가 아니라 작업지시서 기반 설치, 검증, AI 인식 프로세스를 반드시 거쳐야 합니다.
이를 통해 O8 기반 구조 인식과 하이퍼큐브 전파, D12/I20 수렴 및 VELSA 자가 복구가 원활히 수행됩니다